| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Marco Lógico de Proyectos Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Conocimiento sobre el Marco Lógico de Proyectos |  |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Identificar el Marco Lógico de Proyectos, sus componentes y su función en la planificación de proyectos. |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es el principal objetivo del Marco Lógico de Proyectos? | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |  |
| Opción a) | Describir detalladamente todos los recursos del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Identificar y analizar los problemas y objetivos del proyecto |  | x |  |  |  |  |
| Opción c) | Proveer financiamiento para el proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Seleccionar el equipo de trabajo para el proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Qué elemento del Marco Lógico se utiliza para visualizar las causas y efectos de un problema? |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Matriz de Evaluación |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Árbol de Problemas |  | x |  |  |  |  |
| Opción c) | Plan de Contingencia |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Estrategia de Mitigación |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | En el análisis de involucrados, ¿qué aspecto es esencial identificar? |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Los recursos financieros disponibles |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | La duración del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Los intereses y problemas percibidos por los grupos |  | x |  |  |  |  |
| Opción d) | La tecnología necesaria para el proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuál es el propósito principal de un árbol de problemas en el Marco Lógico? |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Asignar tareas a los miembros del equipo |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Evaluar el impacto financiero del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Visualizar de manera estructurada las causas y efectos de un problema central |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Determinar el cronograma del proyecto |  | x |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué se debe hacer después de identificar el problema central en el árbol de problemas? |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Definir los objetivos del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Asignar los recursos necesarios |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Construir el árbol de objetivos |  | x |  |  |  |  |
| Opción d) | Realizar un análisis de riesgos |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Cuál de los siguientes NO es un componente del Marco Lógico? |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Objetivos del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Indicadores de éxito |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Evaluación de desempeño del personal |  | x |  |  |  |  |
| Opción d) | Actividades necesarias |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Qué es una matriz de marco lógico? |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Una herramienta para evaluar el desempeño financiero del proyecto |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Una tabla que resume los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto |  | x |  |  |  |
| Opción c) |  | Un documento que detalla los antecedentes del proyecto |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Un diagrama que muestra el cronograma del proyecto |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué debe incluirse en la columna de indicadores de una matriz de marco lógico? |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Los costos estimados del proyecto |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Los medios para verificar el cumplimiento de los objetivos |  |  | x |  |  |
| Opción c) |  | Las actividades específicas para alcanzar los objetivos |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Las posibles barreras para el proyecto |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Cuál es la función de los supuestos en el Marco Lógico? |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Detallar el presupuesto del proyecto |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Identificar los posibles riesgos y factores externos que pueden influir en el éxito del proyecto |  |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Asignar responsabilidades dentro del equipo del proyecto |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Describir las actividades diarias del proyecto |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Qué debe hacerse si se identifican riesgos significativos en los supuestos del Marco Lógico? |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Ignorar los riesgos y continuar con la planificación |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Modificar los objetivos del proyecto |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Desarrollar estrategias de mitigación y planes de contingencia |  |  |  |  | x |
| Opción d) |  | Reasignar los recursos del proyecto |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Felicitaciones, has acertado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | La respuesta es incorrecta. Te sugerimos revisar nuevamente el componente formativo. |  |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Te felicito, has superado la actividad Ha tenido algunas respuestas incorrectas ¡debe estudiar más! |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Te recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica |  |  |  |  |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión de Estilo |  |  |
| Revisión Asesor metodológico |  |  |